- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# КАМЕНСКИЙ РАЙОН

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# «МАЛОКАМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МАЛОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# «10» июля 2024г.                                    № 47/3                                       х. Малая Каменка

Об утверждении отчета об исполнении плана  реализации муниципальной программы Малокаменского сельского поселения «Благоустройство территории  Малокаменского сельского поселения»  за 1 полугодие 2024 года

В соответствии с Постановлениями Администрации Малокаменского сельского поселения от 13.09.2013 № 79 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малокаменского сельского поселения», от 07.12.2018 № 53/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Малокаменского сельского поселения», от 07.12.2018 года № 53/2 «Об утверждении муниципальной программы Малокаменского сельского поселения «Благоустройство территории Малокаменского сельского поселения»».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малокаменского сельского поселения ходе реализации по муниципальной программе «Благоустройство территории Малокаменского сельского поселения», за 1 полугодие 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Малокаменского сельского поселения.

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малокаменского сельского поселения 			                    Ю.К. Погребнов

Приложение к постановлению

Администрации Малокаменского сельского поселения

от 10.07.2024 г.  №47/3

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной программы

Малокаменского сельского поселения «Благоустройство территории Малокаменского сельского поселения»

1 полугодие 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа «Благоустройство территории Малокаменского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Организация благоустройства территории поселения» |  |  |  |  | 1374,4 | 1058,6 | 315,8 |
| 1.1 | Расходы на уличное освещение территории | Администрация Малокаменского сельского поселения | Оплата за электроэнергию по уличному освещению | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 500,00 | 397,2 | 102,8 |
| 1.2 | Расходы на озеленение | Администрация Малокаменского сельского поселения | Создание условий для улучшения качества жизни населения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Расходы на содержание мест отдыха | Администрация Малокаменского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения, повышение уровня благоустроенности территории поселения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Расходы на обеспечение мероприятий по прочим расходам | Администрация Малокаменского сельского поселения | Обустройство контейнерных площадок, трудоустройство подростков, приобретение расходных материалов для благоустройство территории | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 874,4 | 661,4 | 213,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы ВСП» |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Проведение субботников и месячников по санитарной очистке основных и прилегающих территорий | Администрация Малокаменского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения, повышение уровня благоустроенности территории поселения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Контрольное событие программы | Администрация Малокаменского сельского поселения | Благоустройство территории поселения | X | 30.06.2024 | X | X | X |